| 附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发展专项资金绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| 项目所属媒体、单位和部门负责人签字: |  |  | 填报日期： |  |  |
| 项目名称 | 中心基础平台技术服务项目 |  |  |  |  |
| 单位、媒体和部门 | 数字媒体研发部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 李国山 | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 项目简介（应简明扼要，控制在300字以内） | 昆明市融媒体中心官网和两报电子报是中心对外宣传的核心窗口，电子报更是重点报纸项目的数字化生命线。当前两大平台已运行在商业云平台上，但云服务、安全服务、数据服务等各类服务资源即将到期，将面临停服断网的致命风险。本项目申请专项资金60万元，保障现有云资源、安全服务、传播与生产数据归集等数据服务顺利完成续费采购，实现新旧服务合同无缝衔接，确保官网和电子报全年安全稳定运行不中断，为中心宣传阵地持续筑牢技术底座。 |  |  |  |  |
| 项目期限 | 2026年 6 月 至 2026 年 12 月 |  |  |  |  |
| 项目资金来源 （万元） | 资金总额： |  | 60 |  |  |
|  | 申请资金： |  | 60 |  |  |
|  | 项目自有资金： |  | 0 |  |  |
|  | 银行贷款： |  | 0 |  |  |
|  | 其他： |  | 0 |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  | 完成时间 |
|  | 采购执行与合同签订 |  | 6月1日 |  | 7月31日 |
|  | 服务续约与平稳过渡 |  | 7月1日 |  | 7月31日 |
|  | 持续监控与项目验收 |  | 7月1日 |  | 12月31日 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成2个平台的资源续费 | ≥2 |  |
|  |  | 质量指标 | 官网及两报电子报的全年可用性 | ≥99.9% |  |
|  |  | 时效指标 | 续费采购完成时间 | ≤2026年7月 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 | ≤60万元 | 不超预算 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免停服造成直接损失 | 0次停服 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 用户服务连续性 | ≥99.9% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 两个平台持续可用行 | ≥99.9% |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |  |