| 附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发展专项资金绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| 项目所属媒体、单位和部门负责人签字: |  |  | 填报日期： |  |  |
| 项目名称 | 中心生产平台技术服务项目 |  |  |  |  |
| 单位、媒体和部门 | 数字媒体研发部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 李国山 | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 项目简介（应简明扼要，控制在300字以内） | 昆明市融媒体中心生产平台技术服务项目申请专项资金60万元，用于市融技术平台、方正报纸采编生产系统、数据中心（媒资库）三大核心生产平台的云服务、安全服务及数据服务续费保障。三大平台是中心新闻生产的基础平台：市融技术平台支撑新媒体策采编审发全流程，方正报纸采编系统保障昆明日报、都市时报报纸采编出版，媒资库存储中心数十年内容资产。当前三大平台的各类服务资源即将到期，不进行续费将导致采编停工、报纸脱期、数据丢失的严重后果。本项目计划完成各类服务的无缝续约，守住中心新闻生产的核心生命线。 |  |  |  |  |
| 项目期限 | 2026年 6 月 至 2026 年 12 月 |  |  |  |  |
| 项目资金来源 （万元） | 资金总额： |  | 60 |  |  |
|  | 申请资金： |  | 60 |  |  |
|  | 项目自有资金： |  | 0 |  |  |
|  | 银行贷款： |  | 0 |  |  |
|  | 其他： |  | 0 |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  | 完成时间 |
|  | 采购执行与合同签订 |  | 6月1日 |  | 7月31日 |
|  | 服务续约与平稳过渡 |  | 7月1日 |  | 7月31日 |
|  | 持续监控与项目验收 |  | 7月1日 |  | 12月31日 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成3个平台的资源续费 | ≥3 |  |
|  |  | 质量指标 | 三个技术平台的全年可用性 | ≥99.9% |  |
|  |  | 时效指标 | 续费采购完成时间 | ≤2026年7月 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 | ≤60万元 | 不超预算 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免停服造成直接损失 | 0次停服 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 三个技术平台用户服务连续性 | ≥99.9% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 三个技术平台持续可用行 | ≥99.9% |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 中心用户满意度 | ≥95% |  |