| 附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发展专项资金绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| 项目所属媒体、单位和部门负责人签字: |  |  | 填报日期： |  |  |
| 项目名称 | AI灵犀电台项目可行性研究报告 |  |  |  |  |
| 单位、媒体和部门 | 数字媒体研发部、广播融媒传播部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王春艳 | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 项目简介（应简明扼要，控制在300字以内） | 中心广播业务面临生产流程失范、人力重复劳动占比高、制播环节割裂等痛点。本项目围绕“AI热点新闻采集-审核-生成-播报-集成”全流程，依托市融技术平台，建设包含数据采集、文本预处理、热点识别、简报生成、语音合成及系统集成的六大功能模块，实现热点新闻从互联网采集到AI审核、智能简报生成、AI主播语音合成，并直通播出系统上单的闭环。项目总投入40万元，周期7个月，将有效提升热点新闻半小时内快播能力，释放人力投入策划创新，规范审核留痕，消除共享文件夹传输隐患，助力广播业务向智能化、高效化转型。 |  |  |  |  |
| 项目期限 | 2026年 6 月 至 2026 年 12 月 |  |  |  |  |
| 项目资金来源 （万元） | 资金总额： |  | 40 |  |  |
|  | 申请资金： |  | 40 |  |  |
|  | 项目自有资金： |  | 0 |  |  |
|  | 银行贷款： |  | 0 |  |  |
|  | 其他： |  | 0 |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  | 完成时间 |
|  | 需求与基础建设 |  | 6月1日 |  | 6月30日 |
|  | 核心模块开发 |  | 7月1日 |  | 10月31日 |
|  | 集成测试与试点 |  | 11月1日 |  | 11月30日 |
|  | 上线与优化 |  | 12月1日 |  | 12月31日 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成1套系统 | ≥1 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统功能测试通过率 | ≥95 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成建设任务 | ≤2026年12月 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 | ≤40万元 | 不超预算 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 上线后AI自动化生产内容占比 | ≥15% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 新闻播报时效性提升 | 显著提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 广播智能化生产能力 | 持续提升 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |  |