| 附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发展专项资金绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| 项目所属媒体、单位和部门负责人签字: |  |  | 填报日期：2025.05.09 |  |  |
| 项目名称 | 广播节目智能生产项目 |  |  |  |  |
| 单位、媒体和部门 | 广播融媒传播部、数字媒体研发部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 刘少文 | 职务 | 数字媒体研发部 运维部负责人 | 联系电话 | 18213981378 |
| 项目简介（应简明扼要，控制在300字以内） | 中心广播业务面临生产流程失范、人力重复劳动占比高、制播环节割裂等痛点。本项目围绕““数据采集-稿件生成-稿件校对-音频（节目）合成””全流程，依托市融技术平台，建设包含数据采集、文本预处理、热点识别、稿件生成、稿件校对、音频（节目）合成的六大功能模块，实现热点新闻从互联网采集、生成、校对、合成的节目生产闭环。项目总投入31万元，周期3个月，将有效提升热点新闻的快速生产播出能力，释放人力投入策划创新，规范审核留痕，助力广播业务向智能化、高效化转型。 |  |  |  |  |
| 项目期限 | 2026年 5 月 至 2026 年 7 月 |  |  |  |  |
| 项目资金来源 （万元） | 资金总额： |  | 31 |  |  |
|  | 申请资金： |  | 31 |  |  |
|  | 项目自有资金： |  | 0 |  |  |
|  | 银行贷款： |  | 0 |  |  |
|  | 其他： |  | 0 |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  | 完成时间 |
|  | 需求与基础建设 |  | 5月15日 |  | 5月30日 |
|  | 核心模块开发 |  | 6月1日 |  | 6月30日 |
|  | 集成测试与试点 |  | 7月1日 |  | 7月15日 |
|  | 上线与优化 |  | 7月16日 |  | 7月31日 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建成1套系统 | ≥1 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统功能测试通过率 | ≥95 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成建设任务 | ≤2026年12月 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 | ≤31万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 上线后AI自动化生产内容占比 | ≥15% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 音频、新闻类节目生产效能提升 | ≥15% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 平台持续可用性 | 99.9% |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |  |