| 附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发展专项资金绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| 项目所属媒体、单位和部门负责人签字: |  |  | 填报日期： |  |  |
| 项目名称 | 中心技术平台基础运转资源续费项目 |  |  |  |  |
| 单位、媒体和部门 | 数字媒体研发部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 刘少文 | 职务 | 数字媒体研发部 运维部负责人 | 联系电话 | 18213981378 |
| 项目简介（应简明扼要，控制在300字以内） | 中心技术平台基础运转资源续费项目申请专项资金60万元，用于保障市融技术平台、中心官网、电子报平台、直播平台、数据中心（媒资库）、可视化大屏、融媒AI平台、用户中心等全部业务系统正常运行所需的计算资源、数据库资源、存储资源、网络资源、安全资源和直播资源续费。若无法续费，各业务系统将无法打开，采编工作无法开展，官网和电子报无法访问，全年近200场次直播活动无法开展，安全防护体系失效，历史稿件和音视频素材无法调取。项目为续费保障类项目，各类资源均按周期采购、到期即停服，具有完全的紧迫性和必要性。 |  |  |  |  |
| 项目期限 | 2026年 6 月 至 2026 年 12 月 |  |  |  |  |
| 项目资金来源 （万元） | 资金总额： |  | 60 |  |  |
|  | 申请资金： |  | 60 |  |  |
|  | 项目自有资金： |  | 0 |  |  |
|  | 银行贷款： |  | 0 |  |  |
|  | 其他： |  | 0 |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  | 完成时间 |
|  | 续费准备与采购启动 |  | 6月1日 |  | 7月31日 |
|  | 采购执行与合同签订 |  | 7月1日 |  | 7月31日 |
|  | 续费确认与过渡验证 |  | 7月10日 |  | 8月15日 |
|  | 运行监控与项目验收 |  | 8月1日 |  | 12月31日 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资源续费完成率 | =100% |  |
|  |  | 质量指标 | 技术平台全年可用率 | ≥99.9% |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成任务 | ≤2026年12月 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 | ≤60万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免技术平台停用造成的损失，停用时长 | ≤5分钟 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 用户服务连续性 | ≥99.9% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 技术平台持续可用性 | ≥99.9% |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |