中心数据及媒资底座资源续费项目

可行性研究报告

一、项目概述

（一）项目基本信息

项目名称：中心数据及媒资底座资源续费项目

申报单位：数字媒体研发部

单位地址：昆明市丹霞路新闻中心

项目起止年限：2026年5月 - 2027年5月

项目负责人：刘少文（电话：18213981378）

申请资金：48万元

（二）项目背景与必要性

昆明市融媒体中心目前已建成并投入运行的数据及媒资底座系统，承担着中心各类业务数据与媒资内容的采集、分析、存储等功能。在支撑着历史素材检索、稿件复用、节目制作等内容生产环节的调用需求的同时，还支撑可视化大屏的传播数据展示、新闻质量考核的稿件评分、活动传播效果分析统计等核心业务，是中心量化评估传播力、优化采编策略的决策依据。

数据及媒资底座所需资源需向服务商按年续费，部门已在2026年公共支撑预算中申报该项预算，多次沟通后仍被削减，目前无任何费用支撑项目运转。

若不能及时续费，数据底座将停止运行，各平台传播数据无法采集，传播大屏数据停更，新闻考核失去数据来源，传播效果无法量化分析；媒资底座将停止运行，历史稿件、图片和音视频素材无法检索调用，新媒资素材无法入库，内容复用效率大幅下降。上述情况将直接影响中心对内容传播效果的评估能力和对内容资产的管理使用效率。

本项目非新建项目，是为保障数据底座和媒资底座的续费，维持传播数据管理和内容素材管理的正常运行，确保数据和媒资服务不中断的刚性需求。

二、资源现状与续费内容

（一）总体说明

本项目续费资源为数据及媒资底座，以续费方式向服务商进行充值续费。数据底座管理各平台发布内容的传播数据，媒资底座管理稿件文本、图片、音视频等基础素材，两套体系分别支撑中心的传播效果分析和内容资产管理。

（二）数据及媒资底座所需资源

数据及媒资底座资源面向中心的传播数据管理和媒资素材管理需求，覆盖数据与媒资的采集、处理、存储和输出环节。

数据资源服务持续采集各新媒体平台和网站的内容传播数据，包括阅读量、点赞数、评论数、转发量、收藏量等指标，同时持续接收各业务系统上传的稿件文本、图片和音视频媒资素材，是中心媒资素材资产的基础采集平台。数据及媒资底座对采集到的传播数据进行处理和分析，支撑市融技术平台综合展示大屏和传播分析大屏的传播力排名和核心指标展示，支撑新闻质量考核模块的稿件评分和绩效评价，支撑中心各类活动和平台的传播效果统计分析。分析结果以可视化大屏、数据报表等形式输出，支撑融立方4号可视化大屏的数据展示，支撑AI助手的数据查询功能。同时，媒资库为采编人员提供历史稿件的检索复用服务，为音视频素材提供检索和调用服务，支撑稿件编写、节目制作等内容生产环节对历史素材的调用需求。若停止续费，传播数据无法采集，传播大屏数据停止更新，新闻考核所需数据断供，传播效果无法量化，AI助手的数据查询功能受限；历史稿件、图片和音视频素材无法检索调用，素材管理效率大幅下降。

云服务资源方面，数据底座还对采集汇聚的各类数据资源进行统一识别、存储、管理，需单独使用计算、存储资源，含服务器、mysql+es、对象存储、CDN等云服务资源。若停止续费，传播数据存储中断，历史传播数据面临丢失风险；媒资库中已积累的稿件、图片和音视频素材将无法访问，内容资产安全受到威胁。。

综上，数据及媒资底座分别支撑传播数据分析与内容资产管理，所需数据服务均按年度续费，到期停止后无法通过内部调配或其他方式替代。及时续费是保障数据服务和媒资管理持续运行的基本前提，具有完全的紧迫性和必要性。

三、实施进度安排

本项目为服务续费采购项目，主要工作是在服务到期前完成续费流程，保障数据采集和分析不中断。

| 阶段 | 时间范围 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：续费准备与采购启动 | 第1-2个月（2026年5-7月） | 汇总数据及媒资底座的到期时间，编制续费清单；确定续费规格和计费方式；编制采购文件并启动采购程序 |
| 第二阶段：采购执行与合同签订 | 第2个月（7月） | 完成供应商选择与商务谈判；签订数据及媒资底座续费合同；确保新合同起止时间与现有合同到期时间衔接 |
| 第三阶段：续费确认与过渡验证 | 第2-3个月（7-8月） | 完成数据及媒资底座的续费支付和配置确认；核验传播数据采集和分析功能正常；确认媒资存储、检索功能正常，确保过渡期无中断 |
| 第四阶段：运行监控与项目验收 | 第2-7个月 （2026年7月 -2027年5月） | 持续监控数据及媒资底座运行质量，确认传播数据采集完整、分析输出及时，素材存储可用、媒资检索正常；完成项目验收和资料归档 |

四、资金预算与筹措

（一）总投资与资金用途

项目总投资48万元，全部申请专项资金支持。预算分配如下：

| 类别 | 金额（万元） | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 数据资源 | 28 | 数据层面：各新媒体平台和网站内容传播数据采集，阅读量、点赞、评论、转发、收藏等数据监测，市融技术平台综合展示、传播分析等可视化大屏数据更新，新闻质量考核稿件评分数据支撑，融立方4号可视化大屏数据展示，中心各类活动和平台的传播效果分析统计。 媒资层面：媒资库稿件文本、图片、音视频素材的采集、分析管理，历史素材的检索与复用服务。 |
| 存储及数据处理资源 | 20 | 支撑数据及媒资底座运转所需的基础资源，同时覆盖支撑数据采集的爬虫能力资源，数据处理的标注、清洗、分析的以及AI大模型资源等。 |
| 合计 | 48 |  |

（二）资金筹措方案

申请专项资金：48万元（占比100%）

已到位资金、银行贷款及其他资金：0万元

五、效益分析

（一）经济效益

通过续费保障数据及媒资底座的持续运行。数据底座续费可维持传播数据的持续采集和分析，避免因数据中断导致传播效果评估工作中断。媒资底座续费可维持历史稿件、图片和音视频素材的安全存储和高效复用，避免内容资产损失。

（二）社会效益

数据及媒资底座续费保障传播大屏数据持续更新和新闻质量考核正常开展，为中心的内容生产决策提供数据支撑。同时保障历史素材的安全管理和检索复用，为采编人员调用稿件和素材提供工具支撑。

（三）可持续影响

本次续费可保障中心数据及媒资底座在未来一个服务周期内具备稳定的资源支撑，避免因数据资源断供导致传播分析能力丧失，避免因媒资底座停用导致内容资产管理效率下降。

六、风险分析与应对

（一）资金风险

风险点：资金未能及时到位，导致在服务到期前无法完成续费，数据及媒资底座服务终止。

应对措施：提前启动采购程序，与财政部门保持沟通，确保资金审批与拨付进度匹配续费时间节点。

（二）衔接风险

风险点：新老合同衔接出现空档，传播数据采集和媒资处理可能短暂中断。

应对措施：确保新合同生效不晚于旧合同到期。与服务商协商合同宽限期。

（三）数据完整风险

风险点：续费过渡期间数据采集链路中断，导致部分时段传播数据缺失；媒资处理服务终止，新素材媒资无法入库，历史稿件和素材无法检索调用。

应对措施：过渡期间加强人工核验，确认数据回传完整性和媒资处理功能正常。在合同到期前完成关键媒资数据的本地备份。

七、结论

本项目是保障中心数据及媒资底座持续运行的基础性续费项目，主要对支撑传播数据管理和内容素材管理的数据及媒资底座资源进行续费，总预算48万元。项目需求明确，预算合理，风险可控，是维持中心传播效果分析和内容资产管理等核心功能不中断的刚性需求。建议通过专项资金审批，确保续费采购及时完成。