研发AI产品资源续费项目可行性研究报告

一、项目概述

（一）项目基本信息

项目名称：研发AI产品资源续费项目

申报单位：数字媒体研发部

单位地址：昆明市丹霞路新闻中心

项目起止年限：2026年1月 - 2026年12月

项目负责人：李国山（电话：13678722462）

申请资金：26万元

（二）项目背景与必要性

昆明市融媒体中心目前已建成并投入运行的AI辅助生产系统包括：市融技术平台采编AI生产助手、市融媒资库AI助手等。上述系统为采编人员提供AI辅助写作、智能标题生成、采访录音转文字、智能配音、媒资素材自动分类打标签和智能检索等功能，是中心已建成的重要AI辅助生产能力。

上述系统的正常运行依赖于研发软件授权、AI API服务资源和媒资AI处理资源。研发软件授权为中心技术和项目创新性研究提供软件授权及服务；AI API服务资源提供视频理解、视频生成、图片生成、内容打标、智能字幕、语音识别、文字识别、语音合成等能力；媒资AI处理资源提供视频封面图获取、图片水印、智能标签、视频拆条、图片压缩等功能。以上资源均需向服务商按年续费，部门已在2026年公共支撑预算中申报该项预算，多次沟通后仍被削减，目前无任何费用支撑项目运转。

若不能及时续费，研发软件授权到期将影响中心技术研发和项目创新工作的正常开展；AI API服务资源停用将使视频理解、图片生成、语音识别、语音合成等功能无法使用；媒资AI处理资源中断将使新入库素材无法自动打标签和分类，历史素材的复用率降低。上述情况将导致已建成的AI辅助生产工具停摆，已投入建设的AI能力无法继续使用，采编和媒资业务效率将显著下降。

本项目非新建项目，是为保障研发AI产品资源的续费，维持各AI辅助生产系统的正常运行，确保已建成的AI能力持续发挥作用的刚性需求。

二、资源现状与续费内容

（一）总体说明

本项目续费资源涵盖研发软件授权、AI API服务资源和媒资AI处理资源三类，各类资源均以续费方式向服务商进行充值续费，以维持各项服务持续有效。

（二）研发软件授权

研发软件授权为中心技术和项目创新性研究提供所需的重要软件授权及服务。若停止续费，相关软件授权失效，将影响中心技术研发和项目创新工作的正常开展。

（三）AI API服务资源

AI API服务资源提供视频理解、视频生成、图片生成、内容打标、智能字幕、语音识别、文字识别、语音合成等功能。这些服务统一通过融媒AI平台为采编和媒资业务提供AI辅助能力。若停止续费，AI辅助写作、智能标题生成、采访录音转文字、智能配音、智能配图等功能将无法使用，已投入使用的AI工具停摆。

（四）媒资AI处理资源

媒资AI处理资源包括视频封面图获取、图片水印、智能标签、视频拆条、图片压缩等。这些服务用于媒资库的内容自动标注、分类和检索，也提供给融媒AI平台作为素材加工基础能力。若停止续费，新入库素材无法自动打标签和分类，管理效率下降，历史素材的复用率降低。

综上，上述三类资源共同构成中心AI辅助生产和媒资智能处理的能力底座。研发软件授权是技术创新的工具支撑，AI API服务资源是AI辅助功能的核心能力，媒资AI处理资源是内容智能管理的基础保障。任何一类资源的断供，都将导致已建成的AI辅助生产能力停摆或效率下降。由于各类资源均按年度续费，到期即停止服务，无法通过内部调配或其他方式替代，因此及时续费是保障AI辅助生产系统持续运行的基本前提，具有完全的紧迫性和必要性。

三、实施进度安排

本项目为服务续费采购项目，主要工作是在资源耗尽前完成续费流程，保障服务不中断。

| 阶段 | 时间范围 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：续费准备与采购启动 | 第1-2个月（6-7月） | 汇总现有各类资源的到期时间，编制续费清单；确定各项资源的续费规格和计费方式；编制采购文件并启动采购程序 |
| 第二阶段：采购执行与合同签订 | 第2个月（7月） | 完成供应商选择与商务谈判；签订研发软件授权、AI API服务和媒资AI处理资源续费合同；确保新合同起止时间与现有合同到期时间衔接 |
| 第三阶段：续费确认与过渡验证 | 第2-3个月（7-8月） | 完成各项资源的续费支付和配置确认；逐一核验AI生产助手和媒资AI助手的功能状态；确认AI API服务和媒资处理服务正常，确保过渡期无中断 |
| 第四阶段：运行监控与项目验收 | 第2-7个月 （7-12月） | 持续监控各类资源运行质量，确认AI辅助功能正常可用；完成项目验收和资料归档 |

四、资金预算与筹措

（一）总投资与资金用途

项目总投资26万元，全部申请专项资金支持。预算按资源类型分配如下：

| 类别 | 金额（万元） | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 研发软件授权 | 8 | 中心技术、项目创新性研究所需重要软件授权及服务。 |
| AI API服务资源 | 11 | 使用AI平台提供的成熟AI API服务，快速实现视频理解、视频生成、图片生成、内容打标、智能字幕、语音识别、文字识别、语音合成等功能 |
| 媒资AI处理资源 | 7 | 数据中心、媒资库等两台视频封面图、图片水印、智能标签、视频拆条、图片压缩、域名、短信等 |
| 合计 | 26 |  |

（二）资金筹措方案

申请专项资金：26万元（占比100%）

已到位资金、银行贷款及其他资金：0万元

五、效益分析

（一）经济效益

通过续费保障研发软件授权、AI API服务和媒资AI处理资源的持续供应，维持现有AI辅助生产能力，减少因工具停用后重新启动所需的时间和人力成本。媒资AI处理资源的续费可维持内容自动标注和智能检索功能，保障媒资库素材的管理和复用效率。

（二）社会效益

保障采编AI生产助手和媒资AI助手的正常运行，支撑记者和编辑继续使用AI辅助写作、智能标题生成、录音转文字、智能配音等功能，维持中心已建成的AI辅助生产能力，为日常采编工作提供工具支撑。

（三）可持续影响

本次续费可保障中心AI辅助生产系统在未来一个服务周期内具备稳定的资源支撑，避免因资源断供导致已建成的AI能力停摆，保障前期建设成果能够持续发挥作用。

六、风险分析与应对

（一）资金风险

风险点：资金未能及时到位，导致在资源到期前无法完成续费，AI服务资源被释放。

应对措施：提前启动采购程序，与财政部门保持沟通，确保资金审批与拨付进度匹配续费时间节点。必要时与供应商协商短期过渡方案。

（二）衔接风险

风险点：各类资源合同到期时间不完全一致，可能出现新老合同衔接空档。

应对措施：建立合同到期预警台账，倒排采购计划，确保新合同生效不晚于旧合同到期。续费期间维持原有服务规格不变。

（三）功能中断风险

风险点：续费过渡期间，AI API服务或媒资处理服务到期，AI生产助手和媒资AI助手功能中断。

应对措施：将AI API服务资源列为优先续保对象。过渡期间加强人工巡检，确认AI辅助功能正常可用。

七、结论

本项目是保障中心AI辅助生产系统持续运行的基础性续费项目，主要对支撑采编AI生产助手和媒资AI助手的研发软件授权、AI API服务资源和媒资AI处理资源进行统一续费，总预算26万元。项目需求明确，预算合理，风险可控，是维持中心AI辅助生产和媒资智能处理等核心功能不中断的刚性需求。建议通过专项资金审批，确保续费采购及时完成。